Gruppenarbeit Sommer 2014
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Ressourcen Planer

Abgabetermin: …

Prüfungsbewerber:
Roy Stahn
Patrick Rupprecht
Lasse Fichtner

Auftraggeber:
DrinkFastPayMuch
Herbert Tequila
...

# Einleitung
## Auftraggeber
Die DrinkFastPayMuch ist ein Dienstleister aus der Gastronomiebranche mit Schwerpunkt Barbetrieb und Catering. Sie betreibt einen Gaststätte in Berlin-Neukölln, die bei Bedarf von ihren Auftraggebern angemietet wird. Seit ihrer Gründung 2009 konnte sie stetig ihren Umsatz steigern, der 2013 laut Steuerbescheid bei 900.000,- € lag. Sie hat neben dem Geschäftsführer Herbert Tequila drei festangestellte Mitarbeiter und einen Pool von ca. 50 freien Mitarbeitern.
## Aufgabe
Die bisher manuell erfolgte Disposition des Personals und Räumlichkeiten soll auf eine moderne Softwarelösung umgestellt werden. Der Einsatz der Software beginnt sobald diese im Beta-Stadium zur Verfügung steht, wird jedoch bis zur Beendigung dieses Live-Tests parallel zur manuelle Datenerfassung erfolgen, um Ausfällen vorzubeugen. Zentrale Anforderung an die Software ist, dass sie webbasiert ist und ein gebräuchlicher Browser als Client eingesetzt wird. Sie wird über einen Zugang auf der Firmenwebseite zu erreichen sein.
## Projektbegründung
Um eine effektive Verwaltung der wesentlichen Geschäftsbereiche der DrinkFastPayMuch zu realisieren ist eine Modernisierung unumgänglich. Eine erhebliche Verringerung der Arbeitszeiten für die Verwaltung wird hierdurch erreicht.
## Projektschnittstellen
Die Verwaltung der Mitarbeiter und Räumlichkeiten ist zentrale Aufgabe der Firma, da sie im wesentlichen als Dienstleister fungiert. Alle weiteren Geschäftsbereiche sind mit der Verwaltung des Personals und Räumlichkeiten verquickt.
## Projektabgrenzung
Eine Finanzbuchhaltung ist nicht Teil der Aufgabe.
# Projektplanung
## Grobplanung
Das Projekt soll innerhalb von 2 Wochen bis zum 2. Oktober 2014 implementiert werden. Es gibt eine fünf-Tage Woche mit 35 Wochenstunden. PSP siehe A.1
Ein Entwickler wird sich auf die Benutzeroberfläche konzentrieren, einer auf die Programmlogik während der dritte sich mit der Implementierung auf einem Apache Webserver und der Interaktion der Django Views mit der Benutzeroberfläche beschäftigt. Regelmäßige Konsultationen werden abgehalten.
## Voraussetzungen
Für die Entwicklung der Softwarelösung werden drei PC Arbeitsplätze mit Windows 7 für zwei Wochen benötigt. Die Arbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 8.15 Uhr bis 16.00 Uhr. Die Hardwareanforderung entspricht dem Windows Leistungsindex von min. 3.4 also der eines einfachen Bürorechners. Die Anwender müssen Administrativen Zugriff auf den Rechner haben und eine Entwicklungsumgebung einrichten können. Ein Breitbandinternetzugang wird ebenfalls benötigt. Die für die Verwaltung zuständigen Mitarbeiter müssen für sporadische Konsultationen zur Verfügung stehen.
## Entwicklungsprozess
Da Teil des Auftrages eine Einarbeitung des Entwicklungsteams in eine neue Technologie ist, wird mit einem Spiralmodell gearbeitet, um alle neuen Erkenntnisse in den Prozess einfließen lassen zu können.
Es wird GitHub für eine dezentrale und offline verfügbare dezentrale Versionskontrolle eingesetzt.
https://github.com/patrup/ResPla.git
# Analysephase
## Problembeschreibung
Durch das stetig wachsende Auftragsvolumen, ist die manuelle Ressourcenverwaltung an ihre Grenzen gekommen. Die bestehende Zettelwirtschaft trägt den Buchhalterischen und Verwaltungstechnischen Notwendigkeiten keine Rechnung mehr. Seit den Anfängen als Getränkelieferant und Partyservice sind durch die Personalverwaltung der Freelancemitarbeiter erhebliche Aufgaben hinzugekommen. Insbesondere die Vorbereitung der Steuerangaben und Abrechnung des Personals lässt zu wünschen übrig.
## Ist-Zustand
Laut Aussage der Sekretärin Angelina Mojito werden die Stundenzettel von den Freelancern bei Schichtende an den Schichtleiter Achim Vodka abgegeben der mit der Archivierung schlecht hinterherkommt, da er meist vor Ort und nicht im Büro anwesend ist.
Die spätere Sortierung benötigt erhebliche Zeit und ist Fehleranfällig. Außerdem geht der Überblick verloren welcher Freelancer bereits welche Schichten abgeleistet hat, um eine gleichmäßige Verteilung der Aufträge zu erreichen.
## Soll-Konzept
Geplant ist eine Online basierte Lösung die übersichtlich und einfach zu bedienen ist. Alle wesentliche Daten sollen mit einem einfachen Maus-Click visuell aufbereitet werden. In einem Monatskalender, der gleichzeitig den Vor- und Folgemonat anzeigt werden die Buchungen als Balkendiagramm eingeblendet.
In einer Eingabemaske unterhalb des Kalenders sollen die Buchungen ausgeführt werden können
Buchungen werden für Personal und Räumlichkeiten gleichermaßen getätigt. Sie haben einen Beginn sowie Ende und können über Tage hinweg erfolgen. Die einzelnen Buchungen sind Teil eines Auftrages. Die Informationen können in unterschiedlichen Sichten aufbereitet werden und sollen über Auswahlkriterien auf das gewünschte Maß begrenzt werden.
Für diese Anforderung bietet sich eine Client-Serverlösung an. Front- und Backend sollen in Python mit dem hochentwickelten Django Framework realisiert werden. Eine PHP Backendlösung würde sich ebenfalls anbieten, wird aber nicht angestrebt, da es explizit gewünscht ist neue Wege zu beschreiten.
## Wirtschaftlichkeitsanalyse
Die Kosten der Softwareentwicklung betragen sich im wesentlichen aus den Kosten für drei Anwendungsentwickler für zwei Wochen plus geringfügige Beträge für die Arbeitsplätze und -materialien. Damit liegen die Lohnkosten bei knapp über 10.000,- € dazu kommen geschätzte weitere Beträge im Bereich von 100,- bis maximal 200,- €.
Demgegenüber stehen Zeitersparnisse von wöchentlich mindestens 8 Stunden bei Stundenkosten von ca. 25,- €. Das bedeutet das die Entwicklungskosten im ersten Jahr amortisiert werden.
Die Wirtschaftlichkeit des Projektes ist somit unbedingt gegeben. Der Kauf vorgefertigter Lösungen würde teurer sein bei weniger gut angepasster Funktionalität.
## Anwendungsfälle
Die Softwarelösung wird für die Buchung von Personal und Räumlichkeiten benötigt. Die Informationen werden in einer Datenbank vorgehalten und vom Anwender über einen Webbrowser abgerufen. Gleichzeitig ermöglicht die digitale Erfassung der Daten die automatische Erstellung der Stundenabrechnungen für die Freelancer.
## Qualitätsanforderungen
Die Softwarelösung soll eine Verfügbarkeit von 99% im Jahresmittel garantieren. Hierbei wird eine bestehende Internetverbindung vorausgesetzt und ist nicht Teil des Anforderungsprofils. Das Webinterface soll weitgehend selbsterklärend sein und möglichst einfach mit geringer Hierarchietiefe aufgebaut sein.
## Lastenheft/Fachkonzept
Ziel der Software ist die Vereinfachung der Buchung von Personal und Räumlichkeiten ebenso wie die automatische Abrechnung der Freelancer. Dabei sollen die Informationen in einer über ein Webinterface erreichbare Datenbank gespeichert werden. Dies soll eine Erreichbarkeit der Informationen von verschiedenen Orten praktisch parallel ermöglichen. Die Benutzeroberfläche mit der sich auf dem Webserver einloggt wird, ist eine Webseite die mit jedem gängigem und aktuellen Webbrowser aufgerufen werden kann. Über ein Log-In erreicht man den Administrativen Zugriff auf die Daten, wobei auch die reine Ansicht der Daten nur über Authentifizierung möglich ist, um Datenschutz zu garantieren.
## Softwarerecherche
Im ersten Schritt wird das Django Tutorial durchgearbeitet um dann im zweiten Schritt die dabei erstellte Website an die Bedürfnisse der Aufgabe anzupassen. Weiterhin ist in Erfahrung zu bringen wie die Views maßgeschneidert werden können, um die Darstellung der Daten der Aufgabe entsprechend zu realisieren. In einem Parallelen Prozess wird die Implementation von Django auf einem Lokalen Webserver getestet. Hierzu wird zusätzlich zu Python und Django XAMPP installiert.
## Erste Auftraggeber wünsche
Der Auftraggeber wünscht sich eine einfache Hierarchieebenen der Website. Es soll vermieden werden, dass Personal oder Räumlichkeiten mehrfach gebucht werden können und Buchungen sollen übersichtlich dargestellt werden. Ein Branding der Website ist ausdrücklich erwünscht. Es lehnt sich an der übrigen Corporate Identity an (siehe Briefköpfe und Flyer).
# Entwurfsphase
## Zielplattform
Die Anwendung wird Plattformunabhängig als Webbasierte Client-Server Lösung auf allen Internetfähigen Geräten mit gängigem Webbrowser ausführbar sein. Der Webserver wird bei Strato gehostet.
## Architekturdesign
Eine strikte drei Schichten Teilung wird implementiert. Es wird mit dem Python Framework Django entwickelt das die Entwicklungen von Anwendungen unterstützt die in die Schichten Modell, Template und View unterteilt sind.
Modelle sind Klassen, die als Vorlage für das Datenbankschema dienen, Templates sind Vorlagen für die Webseiten die definieren wie Daten dargestellt werden und Views beschreiben welche Daten dargestellt werden. Die Wahl fiel auf diese Lösung, da sie einen hochgradig durchstrukturierten und innovativen Ansatz mit vorbildlichen Lösungen bietet. Django überlässt dem Anwender weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten mit einem hohem Grad an Automatisierung sowie eine integrierte und speziell auf die Erfordernisse von Django-Applikationen angepasste Testumgebung. Weiterhin bietet es sogenannte Templates für das Design der Webseiten, die z. B. von einem Basisdesign erben können.
Vorausgesetzt wird, dass Python auf dem Webserver ausführbar ist und das Django Framework installiert werden kann.
## Entwurf der Benutzeroberfläche
Auf der Benutzeroberfläche ist ein Monatskalender mit Vor- und Folgemonat. Als Balkendiagramm werden das gebuchten Personal und Räumlichkeiten im Kalender abgebildet. Unterhalb des Kalenders sind Felder für die Buchung des Personals und der Räumlichkeiten.
Siehe Anhang: A.4
In einer separaten Ansicht werden die geleisteten Arbeitszeiten angezeigt.
## Datenmodell
Bei der Entwicklung des Datenmodells konnten wir uns auf den objektorientierten Aufbau unseres Datenmodells beschränken da der Objekt-Relationale-Mapper des Django-Frameworks unser Datenmodell automatisch auf die entsprechende relationale Datenstruktur abbildet. Dadurch wird in der weiteren Entwicklung auch eine maximale Unabhängigkeit von der darunter liegenden Datenbank-Engine erreicht.
Siehe Anhang: A.5
## Geschäftslogik
Aufträge werden in ihrer Gesamtheit erfasst und in einzelne Buchungen aufgeteilt. Sie haben einen Auftraggeber und eine Bezeichnung. Eine Buchung hat ein Anfangs- und Endzeitpunkt sowie den Gegenstand der Buchung: entweder einen Mitarbeiter oder eine Räumlichkeit. Das Personal hat abgeleistete Arbeitseinheiten, die für die Bezahlung des Personals und Rechnungslegung an den Auftraggeber ausgegeben werden.
## Maßnahmen zur Qualitätssicherung
### Konstruktive Qualitätssicherung
Es wird objektorientiert Programmiert. Das Architekturdesign folgt der drei Schichten Aufteilung. Es kommt Django als etabliertes und getestetes Webentwicklungs Framework zur Anwendung. Als IDE wird Eclipse mit dem PyDev Plug-in eingesetzt für die Python und Django Unterstützung z. B. mit Intellisense. Alle Entitäten werden in Klassen definiert deren Attribute gekapselt sind. Geregelte Arbeitszeiten werden eingehalten.
Im Zuge der Qualitätssicherung werden die Zwischenergebnisse der Entwicklungsarbeit in regelmäßigen Abständen dem Auftraggeber vorgestellt. Hierbei steht die Gestaltung der Benutzeroberfläche im Vordergrund.
### Analytische Qualitätssicherung
Einzelne Komponente werden Unit Tests unterzogen. Durch Integration Tests wird die Zusammenarbeit der Komponenten gesichert. Ein Live Blackbox Tests ist Teil der Auslieferung und findet im Parallelbetrieb zur bisherigen Verwaltung statt.
## Datenverarbeitungskonzept
Eingabedaten sind die Buchungen des Personals und Räumlichkeiten. Diese Buchungen werden wieder ebenso ausgegeben wie die geleisteten Arbeitsstunden des Personals.
Details zu Personal und Räumlichkeiten sowie Auftraggeber werden in der Datenbank erfasst. Für Personal existieren die Attribute Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, Steuernummer und Geburtsdatum.
Räumlichkeiten haben als Attribute Namen und Beschreibung. Buchungen sind Teil eines Auftrages und haben als Attribute eine Bezeichnung sowie Anfang und Ende. Ein Auftrag hat eine Bezeichnung und einen Auftraggeber.
Auftraggeber werden mit Name, Vorname, Firmenname, Adresse, Kontaktinformationen und Bonität gespeichert. Alle oder Teil der Aufträge eines Auftraggebers sollen ebenfalls ausgegeben werden können.
# Durchführung
## Implementierung der Datenstruktur
Die Klassen für die Datenhaltung sind in der Datei models.py der Django Applikation gesammelt. Sie sind die Blaupause für das Datenbankschema und bieten eine uniforme Schnittstelle aus der Django automatisch den SQL-Code für die Datenbankerstellung generiert. Dies geschieht über das Objekt-Relationale-Mapping.
Die Datei views.py der Django Applikation enthält die Klassen aus denen Django automatisiert die SQL-Datenbankoperationen generiert. Die Views werden über URLs erreicht. Die URLs werden in der urls.py Datei der Django Applikation gemapped wodurch u. a. kryptische URLs vermieden werden können.
Views haben die Information auf welche Modelle der models.py sie sich beziehen und rufen die entsprechenden Templates auf, die für die Darstellung der durch die Views bereitgestellten Daten zuständig sind.
## Implementierung der Benutzeroberfläche
In den Templates wird die Benutzeroberfläche definiert. Auf der Indexseite sind Listenelementen die zu den diversen Funktionen verlinkt sind:
- Personal/Räumlichkeiten hinzufügen, buchen.
- Alle oder letzte Buchungen anzeigen.
- Verfügbares Personal/Räumlichkeiten anzeigen.
Sie werden als <ul> Elemente aufgelistet. Die Eingabeformulare bestehen aus einem <h1> Element mit einer <form> für die Eingabe mit einem Cross-Site-Request-Forgery (csrf) Token, das wiederum das Django Framework bereitstellt. Der csrf-Token und die strikte Beachtung der Konvention das nur POST-Request Änderungen am Status der Applikation auslösen dürfen sollen sogenannte Cross-Site-Request-Forgery Angriffe verhindern. Bei csrf-Angriffe versucht ein Angreifer über eigene Skripte im Browserkontext des am Server angemeldeten Clients den Server zu manipulieren.
Die Formulare für die Ausgabe haben ebenfalls ein <h1> Element und eine <ul> für die Darstellung der Attribute. Die dynamischen Inhalte der HTML-Tags werden durch die Template-language von Django generiert.
 In den Klassen der views.py Datei der Django Applikation werden die Schnittstellen zur Datenbank bereitgestellt. Sie rufen ebenfalls die Templates auf die für die Generation des HTML-Codes zuständig sind. Die Templates erben ihr Design von einer Basistemplate.
# Tests
Um die Applikation auf Funktionsfähigkeit zu testen haben wir uns für eine Kombination aus automatischen Unit-Tests und manuellen Integrationstest entschieden.
## Automatische Unit-Tests
Das Django-Framework bringt eine auf die Bedürfnisse der Django-Applikationsentwicklung angepasste Testumgebung mit. So startet die Django-Testumgebung für jeden Testfall eine neue, leere Datenbank, die in der setUp-Methode der Testklasse speziell für den jeweiligen Test präpariert wird. Damit wird das Testen der Module in Isolierung ermöglicht und Beeinflussung durch andere Module vermieden.
Da die Views in views.py und die URL‘s in urls.py keine Geschäftslogik beinhalten, eine Ausnahme bilden die Funktionen zur Ermittlung der freien Mitarbeiter/Ressource, wurde das Zusammenwirken der verschiedenen Views auf User-Eingaben mit manuellen Integrationstests überprüft und die Ergebnisse protokolliert. Die Django-Testumgebung bietet zwar auch Möglichkeiten zum automatischen Testen von Benutzeroberflächen bzw. Reaktion auf Benutzereingaben, allerdings erforderten diese einen Lernaufwand der in Anbetracht des Zeitrahmens des Projektes durch uns nicht leistbar war.
Die Funktionen zur Ermittlung der freien Mitarbeiter/Ressourcen waren durch ihre funktionale Struktur, d.h. sie liefern ein Rückgabewert und ändern nicht selbst den Status des Programms, ideal geeignet für Unit-Tests. So konnten wir hier zuerst die zu erfüllenden Bedingungen festlegen, daraus Test-Cases erstellen und diese auf Erfüllung überprüfen. Da die ersten Tests erwartungsgemäß fehl schlugen, wurden die Funktionen solange verändert bzw. korrigiert bis die Test-Cases ohne Fehler durchliefen. Der große Vorteil automatischer Tests zeigte sich beim Refactoring der Funktion „get_available_persons_inside_span(start_date, end_date)“. Die Anfangs gewählten Namen der Funktion und der darin enthaltenen Variablen waren nicht sehr selbstdokumentierend gewählt und wurden später durch uns in eine besser lesbare Form gebracht. Der sich daran anschließende Testdurchlauf wies dann die Einhaltung der aufgestellten Bedingungen nach. Somit konnten wir sicher sein, dass sich durch das Refactoring das Ausgabeverhalten der getesteten Funktionen nicht geändert hat.
Mit Unit-Tests kann man selbstverständlich nicht die Fehlerfreiheit eines Moduls nachweisen, sondern nur die Erfüllung der aufgestellten Bedingungen. Sollten in weiteren Tests bzw. während des Einsatz vergessene Randbedingungen bzw. Anforderungen offenbar werden, so können diese mit Entwicklung entsprechender Test-Cases überprüft und die Funktionen dementsprechend korrigiert werden.
## Manuelle Integrationstests
Für die manuellen Integrationstest haben wir uns eine Testtabelle (siehe Anhang A.6) erstellt , die beschreibt wie die einzelnen Views getestet werden. Nach Erstellen der Views wurde die Tests mit Hilfe dieser Tabelle durchgeführt und die Ergebnisse dort festgehalten. Diese Integrationstests sollten auch später wenn die Views der Applikation weiterentwickelt werden abgearbeitet werden um sicher zu stellen das keine Fehler durch die Veränderungen hinzugefügt werden. Hier zeigt sich dann auch der Nachteil manueller Tests. Diese können nicht automatisch ausgeführt werden, sondern müssen streng nach Protokoll durch den jeweiligen Tester manuell und damit zeitaufwendig durchgeführt werden.
# Abschlussphase
## Auslieferung
Während der Entwicklung wurde der Django-eigene Webserver genutzt und die SQLite Datenbank, die Django ebenfalls zur verfügung stellt. Für die Integration auf einen Apache Webserver muss Python mit Django installiert und lauffähig sein sowie die datei mod_wsgi.so in den Ordner apache:modules: gelegt werden. Diese muss für die respektive Python und Apache Version als auch das betreffende Betriebssystem kompiliert sein. Vorkompilierte Versionen dieser Datei sind im Internet erhältlich.
Mit einem einfachen Eintrag in der setting.py Datei des Django Projektes kann auf eine andere Datenbank für den produktiven Einsatz umgestellt werden.
## Fachlicher Soll/Ist Vergleich
Die Geschäftslogik konnte adäquat modelliert werden und alle gewünschten Funktionalitäten wurden implementiert. Die Test wurden erfolgreich abgeschlossen. Kosten- und Zeitziel wurden eingehalten.
Nicht erreicht wurde die geforderte Grafische Darstellung der Daten. Hierzu reichte die notwendige Recherchezeit nicht aus. In diesem Fall konkurierte der Wunsch mit einer Innovativen und neuen Technologie zu arbeiten mit dem Zeitziel.
Da es sich um einen Prototypen handelt wurde auf die Technische- und Benutzerdokumentation verzichtet.
Um die Fertigstellung des Prototypen nicht zu gefährden hatten wir uns frühzeitig entschieden auf die Benutzerauthentifizierung und Benutzeranmeldung zu verzichten. Wenn die Applikation weiter entwickelt wird müssen aber beide implementiert werden, da die hinterlegten Daten vertraulichen Charakter haben. Dafür bietet Django gut entwickelte, getestete und dokumentierte Funktionen an. So kann eine View, die zentrale Verarbeitungstelle der GET und POST Requests vom Client, mit einem songenannten Decorator gekennzeichnet werden. Dies gibt Django die Information das diese View Benutzerauthentifizierung (@login_required) benötigt. Im Folgendem ein Auszug aus einem Beispielcode aus der Django-Dokumentation:
from django.contrib.auth.decorators import login_required

@login_required
def my_view(request):
    ...
## Zeitlicher Soll/Ist Vergleich

Prozess	Teilprozess	Soll	Ist	Diff.
Definitionsphase	Fragenkatalog	1,0	0,5	-0,5
	Ist-Analyse	2,0	1,0	-1.0
	Soll-Konzept	2,0	2,0
	Lasten-/Pflichtenheft	2,0	1,0	-1,0
Planungsphase	PSP	1,0	2,0	+1,0
	Konzepterstellung	6,0	4,0	-2,0
	Arbeitspakete definieren	2,0	0,5	-1,5
	Grobes Klassendiagramme erstellen	2,0	2,0
	Ressourcenplan	2,0	1,0	-1,0
	Terminplan	2,0	0,5	-1,5
	Qualitätsplan	4,0	2,0	-2,0
Durchführung	Softwarerecherche	4,0	21,5	+17.5
	Implementierung Datenhaltung	4,0	3,0	-1,0
	Implementierung Programmlogik	4,0	4,0
	Implementierung Client-Masken	3,0	4,0	+1,0
	Unit Tests	4,0	4,0
	Integration Tests	4,0	4,0	-2,0
Abschlussphase	Projektdokumentation	9,0	12,0	+2,0
	Technische Dokumentation	5,0	0	-5,0
	Benutzerdokumentation	5,0	0	-5,0
	Präsentation und Besprechung	2,0	1,0	-1,0
	Gesamtdauer	70,0	70,0

# Fazit
Der innovative Einsatz von Python und Django verlangte eine steile Lernkurve. Die Erlernte Technologie ist jedoch sehr versatil und hat weitreichende Einsatzgebiete. Der Wissenszugewinn kann somit für zukünftige Projekte erfolgreich eingesetzt werden. Wesentlich mehr Zeit als erwartet wurde für die Recherche benötigt, welche jedoch durch die sehr zeiteffiziente Implementierung, die Django bietet, wett gemacht werden konnte.

# Anhang
## PSP

## Zeitplan

Prozess	Teilprozess	Dauer
Definitionsphase	Fragenkatalog	1,0
	Ist-Analyse	2,0
	Soll-Konzept	2,0
	Lasten-/Pflichtenheft	2,0
Planungsphase	PSP	1,0
	Konzepterstellung	6,0
	Arbeitspakete definieren	2,0
	Grobes Klassendiagramme erstellen	2,0
	Ressourcenplan	2,0
	Terminplan	2,0
	Qualitätsplan	4,0
Durchführung	Softwarerecherche	4,0
	Implementierung Datenhaltung	4,0
	Implementierung Programmlogik	4,0
	Implementierung Client-Masken	3,0
	Unit Tests	4,0
	Integration Tests	4,0
Abschluss	Projektdokumentation	9,0
	Technische Dokumentation	5,0
	Benutzerdokumentation	5,0
	Präsentation und Besprechung	2,0
	Gesamtdauer	70,0

## Use Case
## Benutzeroberfläche

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1.
2.
3.
4.
5.
Rolle Barkeeper X
Barkeeper X
Koch A
Bar 1
Bar 1
Küche
Putze
Barkeeper X
Putze
Koch A
Küche
Bar 1
Personen
Objekte

Beginn

Ende

Eingabemaske:

## Datenmodell

## Testfälle

## Quelltext