Terminplan
7. 10. Projektantrag
11. 10 Planungsphase abgeschlossen
17. 10 Implementation abgeschlossen
20. 10 Projektdokumentation fertig

8. 10

Definitionsphase: 7,0
- Lasten-/Pflichtenheft 3,0
- Ist-Analyse 1,0
- Soll-Konzept 2,0
- Fragenkatalog 1,0

Planungsphase: 23,0
- PSP 2,0
- Terminplan 1,0
- Ressourcenplan 0,5
- Qualitätsplan 2,5
- Konzepterstellung 3,0
- Anwendungsfalldiagramm 2,0
- Klassendiagramm 2,0
- Programmablaufplan 10,0

Durchführung: 28,0
- Datenhaltung 7,0
- Programmlogik 7,0
- Benutzeroberfläche 6,0
- Unit Tests 4,0
- Integration Testing 4,0

Abschluss: 12,0
- Projektdokumentation 12,0