Herbst 2014
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur schulischen Projektarbeit

IHK Dokumentation mit Deckblatt, Verzeichnissen und Anhang

Abgabetermin: 24. Oktober 2014

Prüfungsbewerber:
Patrick Rupprecht
Ceciliengärten 42
12159 Berlin

Auftraggeber:
Secudrive

# Einleitung
## Auftraggeber
Auftraggeber ist die Secudrive mit Sitz in Berlin-Neukölln, die u. a. ein innovatives Hightech Sicherheitssystem entwickelt hat. Das Unternehmen erwirtschaftete 2013 einen Jahresumsatz von 1.350.000,- € . Die Secudrive beschäftigt 20 Festangestellte Mitarbeiter. Meine Ansprechpartner sind Herr Linke und Herr Reich.
## Aufgabe
Die Secudrive ist im Begriff ihr Unternehmen in eine digitale Zukunft zu führen. Teil der Bemühungen ist, den Einzelhandel auf eine Onlineplattform zu erweitern. Es wird eine Client-Server Lösung angestrebt, die über einen gebräuchlichen aktuellen Webbrowser erreicht wird. Gefordert ist eine einfach zu bedienende und offensichtliche Benutzeroberfläche mit geringer Hierarchietiefe.
## Projektbegründung
Die Geschäftsführung hat erkannt, das die bisherigen Vermarktungsaktivitäten des Unternehmens sich noch steigern lassen. Ziel ist die Marktpräsenz des Unternehmens weiter spürbar zu erhöhen und eine Umsatzsteigerung bis zum Jahresende um 30 Prozent zu erreichen. Erreicht werden soll dies u. a. Durch eine attraktive Internetpräsenz mit einem integrierten Onlineshop auf einer neu zu errichtenden firmeninternen Serverplattform. Ich bekam die Aufgabe übertragen den Onlineshop zu entwickeln.
## Projektschnittstellen
Der Onlineshop ist in die Internetpräsenz integriert und muss dementsprechend gestaltet werden.
## Projektabgrenzung
Die Internetpräsenz an sich ist nicht Teil der Aufgabe.
# Projektplanung
## Grobplanung
Der Projektantrag wird bis 07. Oktober 2014, 14:00 Uhr bei Moodle eingestellt. Die Planungsphase ist bis zum 09. Oktober 2014 zu beenden. Der Prototyp „Onlineshop“ mit gesamter Projektpräsentation und Projektbericht wird am 24. Oktober 2014, 12:30 abgegeben.
## Voraussetzungen
Für die Entwicklung des Prototypen für den Onlineshop wird ein PC Arbeitsplatz mit Windows 7 für drei Wochen benötigt. Es gilt eine 35 Stunden Woche, regelmäßige Arbeitszeiten sind einzuhalten. Die Anwender benötigen Administratorrechte auf ihrem PC und Eclipse als IDE. Ein Breitbandinternetzugang wird benötigt.
## Entwicklungsprozess
Es wird mit einem Agilen System gearbeitet, da so gewonnene Erkenntnisse auch angewandt werden können.
GitHub wird für die Versionskontrolle eingesetzt.
https://github.com/patrup/OnlineShop
# Analysephase
## Problembeschreibung
Die Secudrive will eine Umsatzsteigerung bis zum Jahresende um 30 Prozent erzielen. Erreicht werden soll dieses u. a. durch einen Onlineshop. Der bisherige Handel wurde analog getätigt und soll nun auf das Internet als digitales Medium erweitert werden, u. a. um die Reichweite und Umsatz zu steigern.
## Ist-Zustand
Bisher wurde der Handel analog getätigt und das Unternehmen hatte keine eigene Internetpräsenz. Das Umsatzvolumen durch herkömmliche Methoden des Handels so wie der Vermarktung sind ausgereizt und die Reichweite soll erweitert werden.
Die bisherige Praxis ist Personalintensiv so wie kostenintensiv und bedarf der Optimierung.
## Soll-Konzept
Gewünscht wird eine Client-Server Lösung die mit einem gängigem und aktuellem Webbrowser zu erreichen ist. Der Käufer soll Artikel ansehen und in einem Warenkorb speichern können.
Zwischen verschiedenen Artikel-Kategorien soll navigiert werden können. Eine Artikel-Übersicht soll angezeigt werden können mit einer Liste aller Artikel einer Kategorie oder dem Ergebnis einer Suchanfrage. Die Anzeige soll nach sinnvollen Kriterien sortiert werden können. Artikel haben eine Detailansicht. Es wird eine Anmeldung und Registrierung so wie AGBs und Impressum benötigt.
Eine Schnellsuche ist gewünscht. Sie soll ständig verfügbar sein und sich auf die aktuell betrachtete Artikel-Kategorie bezieht. Außerdem soll eine Expertensuche mit weiteren Suchparametern implementiert werden. Die Suche soll mit weiteren Parametern verfeinerbar sein
Jeder Benutzer soll sich registrieren können, wobei seine Email-Adresse verifiziert werde muss, z. B. Durch Zusendung eines Aktivierungscodes. Nach erfolgter Anmeldung soll jeder Benutzer eine personalisierte Einstiegsseite mit seinem Warenkorb sehen. Registrierte Benutzer sollen ihre Daten editieren oder ihre Mitgliedschaft beenden können.

# Erste Auftraggeber wünsche
# Analyse und Entwurf
## Ist-Analyse
## Zeitplan
### Konstruktive Qualitätssicherung
### Analytische Qualitätssicherung
# Durchführung
## Softwarerecherche
## Entwurf und Design
## Tests
## Migration der alten Daten
## Umstellung auf die Access-Datenbank
# Abschlussphase
## Übergabe an den Auftraggeber
## Fachlicher Soll/Ist Vergleich
## Zeitlicher Soll/Ist Vergleich
# Fazit

# Anhang
## Zeitlicher Ablauf (Gantt Diagramm)
## Lastenheft
## Use Case
## Pflichtenheft
## Datenbankmodell
## Formularansichten
## Testfälle
## Entwicklerdokumentation
## Benutzerdokumentation